**Les actions du PAPI à Ault**

 Objectif Coût Subventions Actions

**Prévention des inondations** 720 000 € Fonds Barnier 276 000 Bassins de rétention d’eau pluviale

 Département 288 000 Assainissement individuel Bois de Cise

 150 000 € ? Etude ancrage cordon de galets Onival

 (travaux 2022-2029 coût 3 M€)

**Réduction vulnérabilité** 1 282 000 € Département 635 000 Relocalisation réseaux eau et assainissement

 Etat 60 000 Etude valleuses en secteur urbain

 93 000 € Etat 10 000 Cinq belvédères entre Mers et Ault

**Repli stratégique** 200 000 € Etat 100 000 Etude exploratoire et pré-programmation

 Département 100 000 Organisation du redéploiement de la ville

**Aménagement** 5 455 000 € Région 763 700 Aménagement des espaces publics

 Europe 1 800 000 du front de mer et du centre-bourg

 Département 2 160 000

 Création d’un nouveau quartier avec services et logements hors zone à risque « Le Moulinet »

**Autres actions** Assistance aux communes pour la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde

 Charte architecturale et paysagère du patrimoine bâti identitaire du 21° siècle

 (poser les bases d’un urbanisme balnéaire localisé hors zone à risque en compensant la perte d’identité architecturale et patrimoniale du 20° siècle, Ault, Mers, Le Tréport)